KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2024

| PERANGKAT DAERAH | : | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| --- | --- | --- |
| Nama Kegiatan Sub Kegiatan | : : | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| Pagu Kegiatan | : | Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) |

| I. | LATAR BELAKANG | : | Masih banyak sarana dan prasarana di Pasar Ikan Dangkel yang kurang layak sehingga perlu adanya pemeliharaan dan perbaikan dengan demikian sarana dan prasarana yang ada dapat dioptimalkan pengelolaannya. |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | MAKSUD DAN TUJUAN | : | - Melakukan perbaikan beberapa fasilitas yang ada Pasar Ikan Dangkel - Meningkatkan kenyamanan pengguna Pasar ikan Dangkel. - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Temanggung. |
| III. | OUTPUT/KELUARAN | : | Pemeliharaan fasilitas dan renovasi Pasar Ikan Dangkel |
| IV. | OUTCOME | : | - Tersedianya fasilitas Pasar Ikan Dangkel yang layak. - Peningkatan PAD Pasar Ikan Dangkel |
| V. | SASARAN | : | - Terlaksananya pemeliharaan Fasilitas Pasar Ikan Dangkel - Terlaksananya penyediaan sarana kebersihan Pasar Ikan Dangkel - Terlaksananya pengadaan Fasilitas Pasar ikan Dangkel |
| VI. | LOKASI | : | Pasar Ikan Dangkel - Parakan |
| VII. | TIM/PANITIA | : | Kegiatan dilaksanakan oleh staf Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| VIII. | TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN |  |  |
|  | No; Uraian; Bulan Ke. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; Penyusunan Rencana Kegiatan, Juknis, dan KAK. 2; Pengadaan Barang. 3; Renovasi Pasar Ikan Dangkel. 4; Pemeliharaan Pasar Ikan Dangkel. |
| IX. | PIHAK YANG TERLIBAT | : | PA (Pengguna Anggaran) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Staf Bidang Perikanan |
| X. | SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan untuk : |  |  |

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 5 | BELANJA DAERAH | 10.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 10.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 8.788.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 8.788.000 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kosntruksi | 7.735.000 |
|  | Grendel Jendela | 82.000 |
|  | Kuas Cat | 102.000 |
|  | Handle Pintu | 224.000 |
|  | Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex | 3.000.000 |
|  | Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex | 4.327.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor | 76.500 |
|  | Stopmap Kertas | 2.000 |
|  | Isi Ballpoint Biasa | 5.000 |
|  | Spidol Whiteboard | 25.000 |
|  | Buku Folio Garis | 44.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover | 400.000 |
|  | Amplop | 30.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik | 946.000 |
|  | Fitting Lampu Tempel | 100.000 |
|  | Lampu LED 10 watt | 300.000 |
|  | Lampu LED Bulp 20 watt warm white | 546.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 1.212.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 1.212.000 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 1.212.000 |
|  | Tukang Cat | 576.000 |
|  | Kepala Tukang Cat | 636.000 |

Temanggung, Juni 2023 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi Pembina TK I NIP.19710630 199803 1 005