KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah 	:	 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Nama Kegiatan 		:	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan		:	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Pagu Kegiatan 		:	Rp 4.044.896.400,-

- LATAR BELAKANG

Balai Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan  Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau teknis penunjang di bidang pertanian.

Keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Temanggung, dimana basis utamanya adalah pertanian dalam arti luas dan masyarakat pedesaan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan teknis. Agar kinerja aparatur di lingungan tersebut dapat berjalan optimal sesuai harapan dibutuhkan kondisi lingkungan yang aman , nyaman, asri dan dapat memenuhi kebutuhan ruang yang diperlukan.

Keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Temanggung, dimana basis utamanya adalah pertanian dalam arti  luas dan masyarakat pedesaan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan teknis. Agar kinerja aparatur di lingkungan tersebut dapat berjalan optimal sesuai harapan di butuhkan kondisi lingkungan yang nyaman, asri dan dapat memenuhi kebutuhan ruang yang diperlukan.

Guna peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian sangat dibutuhkan sehingga diperlukan Bangunan BPP yang layak dana aman digunakan, guna memperlancar kegiatan penyuluhan. Oleh  karena itu di upayakan renovasi BPP Kecamatan

Guna peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian sangat dibutuhkan sehingga diperlukan prasarana dan sarana penyuluhan yang memadai, guna memperlancar tujuan penyuluhan sampai ke sasaran. Oleh  karena itu di upayakan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan di BPP Kecamatan, antara lain Green House/ Percontohan,.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Melaksanakan Renovasi BPP yang meliputi perbaikan pagar pengaman, perbaikan lantai yang amblas, perbaikan talud pondasi BPP dan atap BPP yang bocor.

- OUTPUT/KELUARAN

| No. | Rincian Menu Kegiatan/ Komponen | Jumlah Penerima | Pendanaan (Rp.Juta) | Target Outcome |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renovasi BPP | 5 | 2.000 | Tersedianya Gedung BPP dan prasarana sarana yang aman dan nyaman |

- OUTCOME

| No. | Rincian Menu Kegiatan/ Komponen | Jumlah Penerima | Pendanaan (Rp.Juta) | Target Outcome |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renovasi BPP | 5 | 2.000 | Tersedianya Gedung BPP yang aman dan nyaman |

- SASARAN

Sasaran kegiatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Temanggung

- LOKASI

Lokasi Kegiatan Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selopampang, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kandangan, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pringsurat, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wonoboyo, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jumo

- TIM/PANITIA

Penanggung jawab Kegiatan dari internal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dengan dukungan pemilihan pengadaan barang/ jasa dari Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan Tim Teknis Konstruksi dari DPUPR Kabupaten Temanggung

- TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan

| No | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitoring dan evaluasi Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlbat di kegiatan ini terdiri dari Personil internal Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Tim Teknis Konstruksi dari DPUPR, dan Rekanan Penyedia Barang/ Jasa pemenangTender

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.044.896.400,- (Empat milyar empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk:

| Kode | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 5 | BELANJA DAERAH | 4.044.896.400 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI |  |
| 5.1.02 | Belanja Barang Dan Jasa |  |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang |  |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis |  |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 7.037.500 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak | 2.600.400 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja makanan dan minuman Rapat | 2.040.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa |  |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Kantor Konsultansi Kontruksi | 96.000.000 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan |  |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 450.100.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga |  |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat | 367.246.500 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung |  |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 3.118.972.000 |

- HAL-HAL LAIN

|  | Temanggung, 8 Juni 2023 KEPALA …………………., …………………………………… …………….. NIP………………………………. |
| --- | --- |