KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah 		:	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Nama Kegiatan 		:	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan		:	3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

Pagu Kegiatan 		:	Rp 480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

- LATAR BELAKANG

Air merupakan salah satu faktor yang berperan dalam tingkat keberhasilan suatu usaha tani, terutama pada areal/lahan pertanian yang mengandalkan air hujan sebagai salah satu sumber pasokan air selain dari saluran irigasi atau mata air. Meski menjadi salah satu faktor yang berperan dalam tingkat keberhasilan usaha tani, pengelolaan potensi sumber daya air untuk usaha tani masih belum dilakukan secara optimal, ditambah dengan adanya pergeseran musim dan perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim. Perubahan curah hujan dengan durasi yang lebih pendek dan intensitas yang tinggi, mengakibatkan lahan pertanian tergenang banjir, sedangkan musim kemarau yang berlangsung lebih lama mengakibatkan kekeringan, sehingga sebagian lahan pertanaman tidak dapat diusahakan.

Perubahan pola curah hujan yang mengakibatkan banjir atau kekeringan apabila tidak diantisipasi secara bijak, dapat mengancam stabilitas ketahanan pangan, baik di tingkat kabupaten/kota ataupun secara nasional. Salah satu upaya untuk mengantisipasi akibat dari perubahan pola curah hujan adalah melakukan adaptasi perubahan iklim dengan pembangunan embung pertanian yang berfungsi untuk memanen mata air, aliran permukaan, dan kelebihan air hujan pada saat musim hujan serta sebagai cadangan air pada saat musim kemarau tiba, sehingga pasokan air pada saat kemarau tetap terjaga.

Pada tahun 2023 ini, sebagai tindak lanjut adaptasi perubahan iklim supaya air dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal, baik pada saat musim penghujan maupun saat musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung melalui anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur akan melanjutkan pembangunan embung pertanian yang berada di Kelompok Tani penerima bantuan.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian adalah sebagai berikut:

- Memanen kelebihan air pada musim penghujan.

- Meningkatkan ketersediaan air untuk irigasi pertanian pada musim kemarau.

- Menekan risiko kehilangan hasil akibat genangan air atau banjir di musim penghujan.

- Meningkatkan produktivitas lahan dan Indeks Pertanaman (IP).

- OUTPUT/KELUARAN

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian diharapkan bermanfaat untuk :

- Memanen kelebihan air pada musim penghujan.

- Menyediakan air untuk pengairan tanaman pada saat musim kemarau.

- Mencegah/mengurangi luapan air pada musim hujan serta menekan resiko banjir.

- OUTCOME

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Dinas Pertanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung diharapkan menghasilkan outcome berupa meningkatnya produktivitas lahan dan Indeks Pertanaman (IP).

- SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Kelompok Tani yang terdapat di Kabupaten Temanggung.

- LOKASI
Lokasi pelaksanaaan kegiatan ini adalah di Kabupaten Temanggung.

- TIM/PANITIA

-	Tim / Panitia Pelaksana adalah :

- PA selaku Penanggung jawab kegiatan

- PPK/PPTK

- Staf Administrasi

- TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Tahun 2024 dimulai pada bulan Januari - Desember 2024 (12 bulan), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Jadwal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan | Januari - Februari 2024 |
| 2 | Sosialisasi dan Pelaksanaan | Juni - Desember 2024 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Desember 2024 |

- PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

- PA selaku Penanggung jawab kegiatan

- PPK/PPTK

- Staf Administrasi

- Kelompok Tani

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAK (Bidang Infrastruktur) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 5 | BELANJA DAERAH | 480.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 480.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 480.000.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 480.000.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 480.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 480.000.000 |

- HAL-HAL LAIN

|  | Temanggung, 14 Juni 2023 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG JOKO BUDI NURYANTO, SP,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19710630 199803 1 005 |
| --- | --- |