KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah 		:	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Nama Kegiatan 		:	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan		:	3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pagu Kegiatan 		:	Rp 2.842.333.900 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus  Rupiah)

- LATAR BELAKANG

Infrastruktur pertanian berupa jalan merupakan salah satu komponen pendukung dalam sistem usaha tani. Jalan pertanian digunakan untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produk pertanian dari dan ke lahan pertanian. Akan tetapi, masih sedikit daerah yang memiliki jalan pertanian yang layak. Banyak daerah masih memiliki jalan pertanian dalam kondisi yang tidak memadai. Pada saat musim hujan tiba, jalan yang tidak memadai menjadi hambatan petani karena akses jalan menjadi rusak. Kondisi demikian, membuat petani kesulitan mengakses jalan pada saat panen tiba. Jalan yang rusak juga akan menjadi kendala dalam perawatan alat mesin pertanian, sarana serta produksi pertanian. Dengan adanya pembangunan Jalan Usaha Tani yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Tahun 2024 pada Kelompok Tani penerima, diharapkan dapat memudahkan moblitas petani sehingga dapat menekan biaya produksi usaha tani.

- MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani adalah

- Meningkatkan akses produksi pertanian dalam rangka mewujudkan prioritas program ketahanan pangan.

- Memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi, pengangkutan hasil, pemasaran hasil, dan informasi pertanian.

- Meningkatkan pendapatan petani melalui efisiensi tenaga kerja, angkutan hasil, dan nilai tambah produksi pertanian.

- OUTPUT/KELUARAN

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani diharapkan bermanfaat untuk :

- Mempermudah akses petani untuk menjangkau areal/lahan pertanian.

- Mempermudah mobilitas alat mesin pertanian untuk dapat menjangkau areal lahan pertanian.

- Meningkatkan mobilitas pengangkutan hasil produksi dari lahan ke tempat penyimpanan atau pengolahan.

- OUTCOME

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Dinas Pertanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung diharapkan menghasilkan outcome berupa:

- Memperluas daya jangkau distribusi hasil pertanian.

- Meningkatkan masa pakai alat mesin pertanian.

- Menekan biaya produksi usaha tani.

- Meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.

- SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Kelompok Tani di Kabupaten Temanggung.

- LOKASI
Lokasi pelaksanaaan kegiatan ini adalah di Kabupaten Temanggung.

- TIM/PANITIA

-	Tim / Panitia Pelaksana adalah :

- PA selaku Penanggung jawab kegiatan

- PPK/PPTK

- Staf Administrasi

- TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2024 dimulai pada bulan Januari - Desember 2024 (12 bulan), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian Keg. | Jadwal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan | Januari - Februari 2024 |
| 2 | Sosialisasi dan Pelaksanaan | Juni - Desember 2024 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Desember 2024 |

- PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

- PA selaku Penanggung jawab kegiatan

- PPK/PPTK

- Staf Administrasi

- Kelompok Tani

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAK (Bidang Infrastruktur) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.842.333.900 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) digunakan untuk:

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.842.333.900 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.842.333.900 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.842.333.900 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 11.639.800 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 11.639.800 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.590.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 295.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 914.800 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 125.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.100.000 |
| 5.1.02.02 | Belana Jasa | 28.304.100 |
| 5.1.02.02.01 | Belana Jasa Kantor | 27.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 27.000.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 1.304.100 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.125.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 84.600 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 94.500 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.390.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 2.390.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.390.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.800.000.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.800.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 2.800.000.000 |

- HAL-HAL LAIN

|  | Temanggung, 12 Juni 2023 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG JOKO BUDI NURYANTO, SP,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19710630 199803 1 005 |
| --- | --- |